!

|  |  |
| --- | --- |
| **STATUT** | **%** |
| * Analyse du projet * Mise en place du MCD * Développement des différentes fonctionnalités * Tests. | |

|  |
| --- |
| **REALISATIONS CLES** |
| * 17/02/2025 : Début du projet * 17/02/2025 : Analyse du projet et modélisation * 17/02/2025 : Implémentation des vues d’accueil, de connexion, mot de passe oublié, vérification de compte du site. * 17/02/2025 : L’interface de la plateforme du projet. * 17/02/2025 : Développement des différents fonctionnalité (accès des utilisateurs, compte clients, désignations de devis, profil de l’utilisateur connecté, devis) * 17/02/2025 : Une page de recap des informations saisies pour le devis. * 18/02/2025 : Création de facture * 19/02/2025 : Crud des banques * 19/02/2025 : Téléchargement d’un ancien devis sur la vue des devis et factures |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCHAINES ETAPES** | **ECHEANCES** |
| * **Correction :** Couleur du fond du logo sur les pages de connexion, vérification, mot de passe oublié. * **Correction :** Les règles de validations sur le nombre de caractères attendu dans la table. * **Correction :** Afficher le prix de la désignation lorsqu’on sélectionne un devis. * **Ajout :** Une vue de recap des informations du devis avant enregistrement dans la table de devis. * **Ajout :** Une vue de recap des informations du devis avant enregistrement dans la table factures. * **Bugs :** Sélectionner plusieurs désignations pour la création d’un devis. * Modélisation à la perfection du model de devis. * Modélisation à la perfection du model de facture. * Contenu du menu principal de la plateforme. * Affichage des vues en fonction du rôle de l’utilisateur connecté. * Création des tests unitaires. | TBD |

|  |
| --- |
| **RISQUES / POINTS BLOQUANTS** |
| - Notification  - Sécurité |